QA · MIGRACIÓN MIFARMA · FLUJO CRÍTICO FC-01

Matriz de trazabilidad v1

Venta sin conexión hasta el ticket impreso — requisitos, casos, defectos y huecos de cobertura

Qué responde esta matriz. Si cada requisito que toca la venta en caja tiene al menos un caso que lo verifique, en qué estado está ese caso y qué defectos del sistema actual cuelgan de él. Se lee en las dos direcciones: del requisito al caso y al defecto (sección 3) y del caso al requisito (sección 4). Todo sale de la documentación del proyecto (14 - Requisitos, QA-CAS-001, QA-CAS-FC01 v1.3, plan QA-PLA-FC01 y notas de sesión v2.0). MiFarma todavía no se puede ejecutar: ningún caso tiene resultado, así que la cobertura que se mide aquí es de diseño, no de ejecución. Lo que falta se marca como por completar.

1. Identificación

| Proyecto | MiFarma — migración del sistema de punto de venta de botica. Flujo cubierto: FC-01, venta sin conexión hasta el ticket impreso |
| --- | --- |
| Código | QA-TRZ-FC01 |
| Autor | Vladimir De La Cruz |
| Revisor | Instructor del curso (entregable académico) |
| Versión y fecha | v1 · 24-oct-2026 |
| Estado | Emitido para revisión |
| Documentos de referencia | 14 - Requisitos (bóveda del proyecto) · QA-CAS-001 — Casos de Prueba, sección 7 «Matriz de trazabilidad inicial» · QA-CAS-FC01 — Casos manuales FC-01, v1.3 · QA-PLA-FC01 — Plan de pruebas v1 · Notas de sesión FC-01 v2.0 · QA-DEF-FC01 — Reporte de defectos y hallazgos v1 · QA-TDD-FC01 — Tabla de decisión v1 |
| Entregable que cubre | Semana 3 del Módulo 1 (14 al 19-oct-2026): matriz de trazabilidad con al menos 5 requisitos, huecos marcados y defectos asociados |
| Archivo | docs/matriz-trazabilidad-fc01-v1 (en el repositorio del proyecto) |

2. Cómo leer la matriz

| Columna o marca | Significado |
| --- | --- |
| ID del requisito | Código del documento 14 - Requisitos: E (caja), C (cumplimiento tributario), D (datos), F (fiabilidad), T (inventario). NF es un requisito no funcional de la misma nota |
| Casos | Identificadores TC-FC01-001 a 018 de QA-CAS-FC01. Un caso aparece en todos los requisitos que su ficha declara |
| Estado de ejecución | No ejecutado: diseñado, sin resultado. Bloqueado: una precondición no se cumple (no es un fallo). Sin casos: hueco de cobertura. Propuesto: caso nuevo que esta matriz pide crear; tiene título, le falta la ficha |
| Defectos | DEF-01 a DEF-09: defectos confirmados del sistema actual que el caso convierte en regresión. DEF-10 a DEF-13: hallazgos por lectura de código, por confirmar. Detalle en QA-DEF-FC01 |
| Fila sombreada en rojo | Hueco: requisito que la venta en caja necesita y que no tiene ningún caso en FC-01 |

3. Matriz por requisito

Los diecisiete requisitos que QA-CAS-FC01 declara cubrir (la fila FC-01 de QA-CAS-001 tiene dieciséis; la diferencia es E5, ver sección 5), seguidos de los requisitos de la caja que la venta toca y que no tienen caso.

| ID | Requisito | Casos | Estado | Defectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Vender sin conexión a internet, con toda la funcionalidad de caja | TC-FC01-015. Además, los 18 casos se ejecutan con el equipo desconectado | No ejecutado | — |
| E3 | Emitir el comprobante y entregarlo impreso al cliente | TC-FC01-016, 017 | Bloqueado (016, falta la impresora en mano) · No ejecutado (017) | DEF-01 |
| E5 | Numerar documentos sin colisión con otra caja, estando desconectada | TC-FC01-001 | No ejecutado | — (el hallazgo 6, la colisión entre dos cajas, se prueba en FC-02) |
| E6 | Registrar la venta de forma atómica: o completa o nada | TC-FC01-008, 014, 015 · propuesto 021 | No ejecutado | DEF-03, DEF-04 · DEF-10 |
| E7 | Buscar producto por código de barras, descripción o código interno | TC-FC01-002, 004 | No ejecutado | DEF-06 |
| E8 | Sumar cantidades al repetir un producto | TC-FC01-004, 005, 007 · propuestos 019, 020 | No ejecutado | DEF-02, DEF-05, DEF-06 · DEF-11 |
| E10 | Apertura y cierre de caja con arqueo de efectivo | TC-FC01-001, 018 | No ejecutado | — |
| E11 | Efectivo y pago digital cobrado en dispositivo externo, con la referencia del recibo; pago mixto con vuelto | TC-FC01-012, 013 · propuesto 022 | No ejecutado | — (deuda funcional, no defecto) |
| C3 | Serie y correlativo por punto de emisión, sin huecos ni duplicados | TC-FC01-010, 015 | No ejecutado | DEF-09 |
| C6 | Importe en letras correcto | TC-FC01-011 | No ejecutado | DEF-07 |
| D2 | Precio y costo se guardan en la línea, como hecho histórico | TC-FC01-004, 007 | No ejecutado | DEF-02, DEF-06 |
| D6 | Importes sin techo artificial y cantidades por línea sin límite de 999 | TC-FC01-006 | No ejecutado | DEF-08 |
| D7 | La tasa de IGV es dato con vigencia, no constante de código | TC-FC01-009, 010 | No ejecutado | DEF-09 |
| F3 | Toda operación de negocio es transaccional | TC-FC01-008, 014 · propuesto 021 | No ejecutado | DEF-03, DEF-04 · DEF-10 |
| F4 | Errores registrados y mostrados en el idioma del usuario, nunca como diálogo del entorno | TC-FC01-002, 005, 017 · propuestos 019, 020 | No ejecutado | DEF-05 · DEF-11 |
| T1 | El stock es un cálculo derivado de un libro de movimientos inmutable | TC-FC01-003, 004 | No ejecutado | DEF-06 · DEF-12 |
| T2 | Todo movimiento registra quién, cuándo, por qué y su documento de origen | TC-FC01-003, 014 | No ejecutado | DEF-03 |
| E4 | Emitir boleta y factura, con serie propia por terminal | SIN CASOS propios. TC-010 solo verifica que el IGV de una factura se grabe; nada verifica elegir el tipo ni sus datos obligatorios | Sin casos | — (hallazgo 2 no entra en la regresión de FC-01) |
| E13 | Reingresar ventas anotadas en papel tras un corte de energía, con fecha de operación distinta de la de registro | SIN CASOS · propuesto 024 | Sin casos | — |
| E14 | Emitir boleta simple con DNI 00000000 cuando el cliente no se identifica | SIN CASOS · propuesto 023 | Sin casos | — |
| E16 | Vender al precio por mayor o por menor según lo configurado en el producto | SIN CASOS · propuesto 025 | Sin casos | DEF-13 |
| NF | Cobrar una venta en menos de 2 segundos (latencia en caja) | SIN CASOS. Se puede medir al ejecutar TC-012 y 013: por acordar | Sin casos | — |

Cobertura

| Medida | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Requisitos de FC-01 con al menos un caso | 17 de 17 · 100 % | Toda la fila FC-01 está cubierta en diseño |
| Requisitos de la caja que la venta toca, con caso | 17 de 21 · 81 % | E4, E13, E14 y E16 no tienen caso. El requisito no funcional de latencia tampoco |
| Casos ejecutados | 0 de 18 | 17 no ejecutados y 1 bloqueado (TC-016). La cobertura de ejecución es 0 %: no hay sistema que ejecutar |
| Requisitos con defectos asociados | 13 de 17 | Todos menos E1, E5, E10 y E11. Son los que más riesgo cargan cuando se ejecute |
| Casos sin requisito | 0 | Los 18 casos declaran al menos un requisito |

La cobertura mide presencia, no calidad: que un requisito tenga un caso no dice que el caso sea suficiente. Por eso la sección 5 anota también las incoherencias entre documentos.

4. Matriz por caso

La vista inversa: cada caso con el paso del flujo, el endpoint de la frontera A, sus requisitos, el hallazgo del sistema actual que convierte en regresión y su defecto. Los siete propuestos van al final, en gris, sin ficha.

| Caso | Paso del flujo | Endpoint | Requisitos | Hallazgo | Defecto | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-FC01-001 | 2 · apertura | A-04 | E10, E5 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-002 | 3 · búsqueda | A-06 | E7, F4 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-003 | 3 · saldo | A-07 | T1, T2 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-004 | 5 · líneas | A-09 | E8, E7, D2, T1 | 9 | DEF-06 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-005 | 5 · líneas | A-09 | E8, F4 | 8 | DEF-05 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-006 | 5 · líneas | A-09, A-11 | D6 | 15 | DEF-08 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-007 | 5 · líneas | A-10 | E8, D2 | 3 | DEF-02 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-008 | 4 · borrador | A-08 | E6, F3 | 7 | DEF-04 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-009 | 6 · cotización | A-11 | D7 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-010 | 8 · confirmación | A-13 | D7, C3 | 16 | DEF-09 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-011 | 6 · cotización | A-11 | C6 | 12 | DEF-07 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-012 | 7 · cobro | A-12 | E11 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-013 | 7 · cobro | A-12 | E11 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-014 | 8 · confirmación | A-13 | E6, F3, T2 | 10 | DEF-03 | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-015 | 8 · confirmación | A-13 | C3, E6, E1 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-016 | 9 · impresión | A-15, A-16 | E3 | 1 | DEF-01 | Alta | Bloqueado |
| TC-FC01-017 | 9 · impresión | A-15 | F4, E3 | — | — | Alta | No ejecutado |
| TC-FC01-018 | cierre | A-05 | E10 | — | — | Media | No ejecutado |
| TC-FC01-019 | 5 · líneas | A-09 | E8, F4 | — | DEF-11 | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-020 | 5 · líneas | A-09 | E8, F4 | — | — | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-021 | 5 y 8 | A-10, A-13 | E6, F3 | — | DEF-10 | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-022 | 7 · cobro | A-12 | E11 | — | — | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-023 | 4 a 8 | por definir | E14 | — | — | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-024 | 4 a 8 | por definir | E13 | — | — | por asignar | Propuesto |
| TC-FC01-025 | 5 · líneas | A-09 | E16 | — | DEF-13 | por asignar | Propuesto |

Paso del flujo: los diez pasos de la sección 2 de QA-CAS-FC01. Los pasos 1 (inicio de sesión, FC-04) y 10 (exportación al Facturador, FC-03) no tienen caso aquí por diseño, no por olvido.

Casos que esta matriz propone crear

La clase pide marcar los huecos y crear los casos que falten. Estos siete quedan con identificador reservado y título; la ficha completa (precondiciones, datos, pasos y resultado esperado) está por completar y no se rellena con datos que la documentación no da.

| Caso | Título propuesto | De dónde sale | Lo que falta para escribir la ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FC01-019 | Una cantidad inválida (0, negativa o texto) se rechaza con CANTIDAD INVALIDA y el borrador queda intacto | Tabla de decisión 1, regla A · DEF-11 | Confirmar si se admiten cantidades con decimales |
| TC-FC01-020 | Repetir un producto con saldo cero suma la cantidad y mantiene el aviso SIN EXISTENCIAS | Tabla de decisión 1, regla C | Nada: los datos existen (PR_0000777). Falta redactar |
| TC-FC01-021 | Quitar la única línea del borrador no deja confirmar una venta vacía | DEF-10 | El error de negocio que devuelve sales.commit con el borrador vacío no está en el contrato de A-13 |
| TC-FC01-022 | Un pago solo con dispositivo externo por encima del total | Tabla de decisión 2, regla D | La regla de negocio: hoy no está definido qué debe pasar |
| TC-FC01-023 | Emitir una boleta simple con DNI 00000000 | Requisito E14 · decisión 2 | Cómo se elige el cliente genérico en la caja y qué endpoint lo recibe |
| TC-FC01-024 | Reingresar una venta anotada en el cuaderno con fecha de operación distinta de la de registro | Requisito E13 · decisión 2 · idea de charter de las notas v2.0 | Endpoint y permisos del reingreso; quién puede hacerlo |
| TC-FC01-025 | Vender un producto habilitado para precio por mayor | Requisito E16 · decisión 13 · DEF-13 | La regla de activación del precio por mayor: la decisión 13 la deja sin definir |

5. Huecos e incoherencias encontrados

Huecos de cobertura

E4, boleta y factura. Ningún caso verifica que el cajero elija el tipo de comprobante ni los datos que exige cada uno. Como el hallazgo 2 (solo se emitía boleta) no está en la regresión de FC-01, el hueco no se veía. Hace falta definir con el negocio qué datos exige la factura antes de escribir el caso.

E13 y E14, el plan de contingencia del corte de energía. La decisión 2 resuelve el corte con cuaderno y reingreso con DNI 00000000, pero ninguno de los dos pasos tiene caso. Se proponen TC-FC01-023 y 024.

E16, precio por mayor. Decidido (decisión 13) sin regla de activación, y sin caso. Se propone TC-FC01-025, pendiente de esa regla.

Latencia en caja (menos de 2 segundos). Es el único objetivo no funcional del flujo y nadie lo mide. Lo más barato es cronometrar el cobro al ejecutar TC-012 y 013.

Incoherencias entre documentos

| Dónde | Qué no cuadra | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Fila FC-01 de QA-CAS-001 y plan QA-PLA-FC01 | Hablan de dieciséis requisitos; QA-CAS-FC01 cubre diecisiete. El que falta es E5, que TC-001 sí declara | Añadir E5 a la fila FC-01 de QA-CAS-001 y actualizar el plan |
| TC-FC01-002 | La ficha declara E7 y F4; el resumen de la sección 3 de QA-CAS-FC01 solo E7 | Esta matriz usa la ficha. Corregir el resumen |
| TC-FC01-012 | Prueba un pago con tarjeta por 10.00 registrado como medio. La decisión 9 saca el cobro digital del sistema y E11 pide registrar la referencia del recibo del dispositivo | Revisar los datos del caso cuando se responda la pregunta abierta de las notas v2.0 sobre el registro del cobro con dispositivo |
| TC-FC01-009 y 011 | Sus observaciones dicen «en los tres lenguajes del stack»; con el stack decidido, R17 y el plan hablan de dos (C# y Dart) | Cambiar a «los dos lenguajes» |
| Historial de QA-CAS-FC01 (.md) | La fuente en Markdown solo registra la versión 1.0, aunque el .docx va por la 1.3 | Completar el historial en la fuente |

6. Defectos asociados

Cada defecto queda atado a su requisito y a su caso de regresión: ahí está la trazabilidad. El detalle (pasos, esperado, obtenido, evidencia) está en QA-DEF-FC01.

| Defecto | Título corto | Hallazgo | Requisitos | Caso | Severidad / prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | No imprime el comprobante | 1 | E3 | TC-016 | Crítica / Alta |
| DEF-02 | Anular una línea pone el comprobante en cero | 3 | E8, D2 | TC-007 | Crítica / Alta |
| DEF-03 | Venta grabada a medias, sin transacción | 10 | E6, F3, T2 | TC-014 | Crítica / Alta |
| DEF-04 | Pulsar Nuevo deja cabeceras huérfanas | 7 | E6, F3 | TC-008 | Alta / Alta |
| DEF-05 | Error de FoxPro al vender con stock 0 | 8 | E8, F4 | TC-005 | Alta / Alta |
| DEF-06 | Repetir un producto sustituye la cantidad | 9 | E8, E7, D2, T1 | TC-004 | Alta / Alta |
| DEF-07 | Importe en letras con DOS CIENTOS | 12 | C6 | TC-011 | Media / Media |
| DEF-08 | Techo de 999 unidades y 9,999.99 | 15 | D6 | TC-006 | Media / Baja |
| DEF-09 | El IGV de la factura no se graba | 16 | D7, C3 | TC-010 | Media / Alta |
| DEF-10 | El contador de productos nunca baja | — | E6, F3 | TC-021 (propuesto) | por confirmar |
| DEF-11 | Cantidad inválida descartada en silencio | — | E8, F4 | TC-019 (propuesto) | por confirmar |
| DEF-12 | Stock validado contra una copia | — (ligado al 6) | T1 | FC-02 | por confirmar |
| DEF-13 | Precio tecleado sin máximo | — | E16 | TC-025 (propuesto) | por confirmar |

7. Por completar

El estado real de cada caso, con quién, cuándo y sobre qué versión, en cuanto haya sistema que ejecutar.

Las fichas de los siete casos propuestos (TC-FC01-019 a 025) y las decisiones de negocio que piden: datos de la factura (E4), regla del precio por mayor (E16) y pago digital por encima del total.

La herramienta de gestión de casos y defectos, aparcada a propósito hasta que empiece el desarrollo; mientras tanto la matriz vive en el repositorio.

Mantener la matriz viva: se actualiza con cada caso nuevo, cada ejecución y cada defecto. Una matriz que se llena una vez y no se toca deja de servir.

MiFarma · Matriz de trazabilidad FC-01 v1 · Vladimir De La Cruz · 24-oct-2026